Equipo de desarrollo de PetCare

9 de Marzo del 2026

Juan Jose Forero Martin

-

PetCare (Plataforma web)

NOMBRE DEL PROYECTO:

CÓDIGO DEL PROYECTO:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

FECHA DE ELABORACIÓN:

ELABORADO POR:

Equipo de desarrollo de PetCare

SOW para PetCare

1

09/03/2026

HISTORIAL DE VERSIONES

FECHA Y HORA

N° DE VERSIÓN

DESCRIPCIÓN

ELABORADO POR

## PROPÓSITO DEL ENUNCIADO DEL TRABAJO

Este SOW formaliza el alcance, entregables, calendario, criterios de aceptación y responsabilidades para el desarrollo e implementación del MVP de la plataforma PetCare (aplicación web) orientada a conectar dueños de mascotas con prestadores de servicios en Tunja. El documento sirve como base para acuerdos entre el patrocinador, el director del proyecto y el equipo de desarrollo.

## INTRODUCCIÓN / ANTECEDENTES

PetCare se desea establecer como una solución digital que centraliza la contratación de servicios para mascotas (grooming, paseo, guardería, entrenamiento) con perfiles verificados de prestadores y mecanismos de confianza (calificaciones, revisión de certificaciones) durante la prestación del servicio. El MVP busca resolver la fragmentación del mercado local y la falta de confianza al contratar prestadores por canales informales. Los detalles del problema y objetivos de la propuesta se encuentran en el Agile Inception Deck del proyecto.

## ALCANCE DEL TRABAJO

Dentro de alcance del desarrollo del proyecto se esperan las siguientes caracteristicas en la plataforma y dentro del mismo proyecto:

- La aplicación permitira el registro y autenticación de usuarios en el sistema.

- La aplicación permitira la creación/edición de perfiles.

- La palicacion permitira la publicación y gestión de servicios por prestadores, y la búsqueda y filtrado de los mismos.

- La aplicación permitira la solicitud/aceptación de servicios, y visualizar el historial de servicios.

- La aplicación permitira el realizar la calificacion y reseñas de los servicios prestados.

- La aplicación permitira la visualizacion de estadísticas básicas a cerca de los servicios.

- La aplicación permitira la administracion de usuarios por parte de los administradores de la plataforma.

- Se realizara el despliegue de la aplicación para su uso.

- Se presentara documentacion de la aplicación y del proceso de desarrollo del proyecto

Las siguientes caracteristicas y/o procesos no se trandran en cuenta dentro del alcance del proyecto:

- Monitoreo GPS en tiempo real de los servicios prestados dentro de la plataforma.

- Integración con pasarelas de pago para la cancelacion de los servicios.

- Marketplace de productos dentro de la plataforma

- Sistema avanzado de chat en tiempo real

- Servicios multi-ciudad, ya que dentro del proyecto solo se tendra en cuenta servicios en Tunja.

- Aplicación multiplataforma.

- Operaciones de soporte a usuarios de la plataforma.

## PERÍODO DE REALIZACIÓN

A continuacion se describen las fases del proyecto y rangos de fechas para cada uno:

- Incepción y Planeación, Diseño y Prototipado — 5/03/2026 a 26/03/2026.

- Desarrollo del MVP — 26/04/2026 a 21/05/2026.

- Pruebas y Ajustes, Despliegue — 21/05/2026 a 15/06/2026.

## LUGAR DE REALIZACIÓN

El desarrollo del proyecto (desarrollo, pruebas) se realizara en Tunja, de forma presencial o remota. Las pruebas piloto del MVP, que se validará con usuarios y prestadores locales en Tunja, se realizara en la misma ciudad. El despliegue de la plataforma se realizara en entornos cloud.

## REQUISITOS DEL TRABAJO

A continuacion, se presentan los diferentes requisitos del trabajo para las actividades principales que se realizaran:

- Planificación y Gestión: definir backlog inicial, priorizar historias, control de riesgos y comunicación con stakeholders.

- Diseño UX/UI: wireframes y prototipo navegable.

- Arquitectura & Setup: diseño de arquitectura, modelado de datos, repositorio en GitHub, configuración de despliegue para desarrollo.

- Desarrollo Frontend: construir interfaces web, formularios, validaciones y conexión con APIs.

- Desarrollo Backend: APIs REST, autenticación/autorización, lógica de negocio y persistencia.

- Pruebas: pruebas unitarias, integración, pruebas funcionales.

- DevOps / Despliegue: integracion y despliegue básico, configuración HTTPS, backups.

- Documentación: guía de despliegue, documentación técnica básica.

- Validación: pruebas con usuarios y prestadores en Tunja.

## CALENDARIO DE HITOS

4/06/2026

Despliegue y validación del MVP

28/05/2026

MPV funcional

5/03/2026

11/03/2026 – 21/05/2026

26/03/2026

Prototipos, modelos de datos, diseño de arquitectura

Backlogs y Spring Plannings

Agile Inception Deck

A continuación, se presentan los hitos que se obtendrán dentro del proyecto y el periodo en el cual se obtendrá:

HITO / ENTREGABLE

FECHA

## CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Para que el cliente (patrocinador) acepte el MVP las siguientes condiciones deben cumplirse:

- MVP desplegado en producción.

- Funcionalidades core (registro, perfiles, publicación/solicitud de servicios, historial, calificaciones, panel administrativo) funcionales y validadas mediante pruebas funcionales y de integración.

- Prueba piloto en Tunja con prestadores registrados y solicitudes/reporte de actividad inicial.

- Entrega de documentación técnica mínima (guía de despliegue, endpoints principales) y aprobación formal por parte del director del proyecto.

## OTROS REQUISITOS

A continuacion, se presentan algunos otros requisitos para el desarrollo del proyecto

- Infraestructura: despliegue en la nube (costos estimados y configuración mínima para el MVP).

- Licencias: Para el stack de tecnologías; registrar dominio y certificado SSL.

- Accesos: Para que el equipo pueda recibir credenciales/roles para despliegue y acceso al repositorios.

## APROBACIÓN

09/03/2026

09/03/2026

PetCare

PetCare

Juan Jose Forero Martin

Juan Jose Forero Martin

Nombre

Cargo

Firma

Fecha

Iniciador/Patrocinador del Proyecto

Director del Proyecto