PROJECT CHARTER

Plataforma PetCare

A. Información General

| Nombre del Proyecto | Plataforma PetCare | Código | PETCARE-MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador | Usuarios interesados en la plataforma | Fecha de Emisión | 10/03/2026 |
| Preparado por | Harold Ricardo Alvarado Leandro | Autorizado por | Juan José Forero Martín |
| Gerente / Líder de Proyecto | Juan José Forero Martín | Gerente de Desarrollo | Harold Ricardo Alvarado Leandro |

B. Propósito del Proyecto

PetCare es una plataforma web orientada a conectar dueños de mascotas con prestadores de servicios especializados en la ciudad de Tunja. El producto a entregar es el desarrollo del MVP (Minimum Viable Product) de la plataforma, que centraliza la contratación de servicios para mascotas —grooming, paseo, guardería y entrenamiento— con perfiles verificados de prestadores y mecanismos de confianza basados en calificaciones y revisión de certificaciones.

El sistema resuelve la fragmentación del mercado local y la falta de confianza al contratar prestadores por canales informales. La plataforma permitirá el registro de usuarios y proveedores, la publicación y búsqueda de servicios, la gestión de solicitudes, calificaciones y un panel administrativo con estadísticas básicas.

C. Objetivo del Proyecto

| Metas de la Organización | Objetivos del Proyecto |
| --- | --- |
| Centralizar y digitalizar la contratación de servicios para mascotas en Tunja. | Desarrollar el MVP de la plataforma PetCare como aplicación web funcional. |
| Generar confianza entre dueños de mascotas y prestadores de servicios mediante mecanismos de calificación y verificación. | Implementar el sistema de registro/autenticación de usuarios con selección de rol (dueño/proveedor) mediante Firebase Authentication. |
| Reducir la informalidad en la contratación de servicios para mascotas. | Desarrollar el módulo de publicación, búsqueda y filtrado de servicios para proveedores y usuarios. |
| Proveer a los prestadores herramientas para gestionar y visibilizar sus servicios. | Construir el flujo completo de solicitud, aceptación y calificación de servicios entre usuarios y proveedores. |
| Brindar al equipo administrativo visibilidad sobre el uso y calidad de la plataforma. | Implementar el panel administrativo con gestión de usuarios y estadísticas básicas de uso de la plataforma. |

D. Alcance del Proyecto

Resultados / Entregables del Proyecto:

- Documento de Agile Inception Deck.

- Statement of Work (SOW).

- Historias de Usuario (18 HU en 5 épicas, 76 Story Points).

- Actas de Sprint Planning, Sprint Review y Sprint Retrospective (4 Sprints).

- Aplicación web funcional (MVP) desplegada en Firebase Hosting.

- Backend desarrollado con FastAPI conectado a MongoDB y Firebase Authentication.

- Manual de usuario y documentación técnica del sistema.

- Informe final del proyecto.

Contenido / Fases del Proyecto:

- Fase de Incepción y Planeación (05/03/2026 – 26/03/2026).

- Fase de Diseño y Prototipado (05/03/2026 – 26/03/2026).

- Sprint 1: MVP Funcional — Autenticación, listado de servicios, perfil de mascotas (25 SP).

- Sprint 2: Perfiles y Búsqueda avanzada — Perfil proveedor, búsqueda/filtro (20 SP).

- Sprint 3: Solicitudes y Calificaciones — Flujo completo de servicio y reseñas (20 SP).

- Sprint 4: Panel Admin e Historial — Dashboard, estadísticas, historial (11 SP).

- Fase de Despliegue e implementación en producción.

Exclusiones (fuera del alcance):

- Monitoreo GPS en tiempo real de los servicios.

- Integración con pasarelas de pago.

- Marketplace de productos para mascotas.

- Sistema avanzado de chat en tiempo real.

- Cobertura multi-ciudad (solo Tunja).

- Aplicación móvil nativa (Android/iOS).

- Operaciones de soporte a usuarios de la plataforma.

Stakeholders Clave:

- Equipo de desarrollo PetCare (Product Owner, Scrum Master, Desarrolladores).

- Docente de la materia Gerencia Informática.

- Dueños de mascotas (usuarios finales).

- Prestadores de servicios para mascotas (proveedores).

Hipótesis / Suposiciones:

- El equipo cuenta con acceso a internet y herramientas de desarrollo (VSCode, Git, etc.).

- Los servicios de Firebase (Authentication, Hosting) estarán disponibles durante todo el proyecto.

- MongoDB Atlas proveerá la infraestructura de base de datos en la nube sin interrupciones.

- Los integrantes del equipo tienen disponibilidad para reuniones de Scrum (dailies, plannings, reviews, retrospectivas).

- Los requisitos definidos en las historias de usuario son estables y no sufrirán cambios mayores durante el desarrollo.

Restricciones:

- El MVP debe estar implementado y entregado en el período académico vigente (antes del 21/05/2026).

- El desarrollo sigue la metodología Scrum con sprints de duración fija.

- El equipo está compuesto únicamente por 4 integrantes con roles definidos.

- El alcance geográfico del servicio se limita exclusivamente a la ciudad de Tunja.

- No se cuenta con presupuesto para licencias de software de pago.

E. Factores Críticos de Éxito del Proyecto

- Compromiso y participación activa de todos los integrantes del equipo en cada Sprint.

- Correcta definición y estabilidad de los requisitos desde el Inception Deck y el SOW.

- Disponibilidad y correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica (Firebase, MongoDB Atlas).

- Aplicación disciplinada de la metodología Scrum: ceremonies, artefactos y roles claramente definidos.

- Integración continua y revisión de código (code review) en cada historia de usuario.

- Cumplimiento de los criterios de aceptación definidos en cada historia de usuario antes de cerrar el Sprint.

F. Planeamiento Inicial del Proyecto

Estimación de Recursos Requeridos:

- 1 Product Owner: Juan José Forero Martín.

- 1 Scrum Master: Harold Ricardo Alvarado Leandro.

- 2 Desarrolladores: Andrés Santiago Daza Quintana y Anthony Alejandro González Sánchez.

- Herramientas: React (Vite), FastAPI (Python), Firebase Auth, Firebase Hosting, MongoDB Atlas, Git/GitHub.

Stack Tecnológico:

| Capa | Tecnología | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + Vite | Interfaz de usuario web |
| Backend | FastAPI (Python) | API REST y lógica de negocio |
| Autenticación | Firebase Authentication | Login/registro por roles |
| Base de Datos | MongoDB Atlas | Persistencia de datos |
| Hosting | Firebase Hosting | Despliegue de la aplicación |

Estimación de Fechas:

| Fase / Sprint | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- |
| Incepción, Planeación y Diseño | 05/03/2026 | 26/03/2026 |
| Sprint 1 — MVP Funcional (25 SP) | 26/03/2026 | 09/04/2026 |
| Sprint 2 — Perfiles y Búsqueda (20 SP) | 09/04/2026 | 23/04/2026 |
| Sprint 3 — Solicitudes y Calificaciones (20 SP) | 23/04/2026 | 07/05/2026 |
| Sprint 4 — Panel Admin e Historial (11 SP) | 07/05/2026 | 21/05/2026 |

Beneficios Estimados:

- Digitalización del mercado local de servicios para mascotas en Tunja.

- Reducción de la informalidad y aumento de la confianza entre dueños y proveedores.

- Visibilidad y acceso a nuevos clientes para los prestadores de servicios.

- Herramienta de gestión y seguimiento de servicios para dueños de mascotas.

G. Autoridad del Proyecto

| Autorización / Patrocinador | Docente de la materia Gerencia Informática — Universidad de Boyacá |
| --- | --- |
| Director del Proyecto (Product Owner) | Juan José Forero Martín |
| Scrum Master | Harold Ricardo Alvarado Leandro |
| Comité de Seguimiento | • Product Owner — Juan José Forero Martín • Scrum Master — Harold Ricardo Alvarado Leandro • Docente de Gerencia Informática (revisor externo) |

H. Integrantes del Equipo, Roles y Responsabilidades

| Nombre | Rol | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Juan José Forero Martín | Product Owner | • Define y prioriza el Product Backlog. • Establece los criterios de aceptación de las historias de usuario. • Valida y acepta los entregables de cada Sprint. • Representa los intereses del cliente y usuarios finales. |
| Harold Ricardo Alvarado Leandro | Scrum Master | • Facilita las ceremonias Scrum (Planning, Daily, Review, Retrospective). • Elimina impedimentos que bloqueen al equipo de desarrollo. • Asegura el cumplimiento de la metodología Scrum. • Reporta el avance del proyecto al comité de seguimiento. |
| Andrés Santiago Daza Quintana | Desarrollador | • Desarrolla funcionalidades del frontend (React/Vite) y backend (FastAPI). • Realiza code review de las historias de usuario de sus compañeros. • Participa activamente en las ceremonias Scrum. • Contribuye a la documentación técnica del sistema. |
| Anthony Alejandro González Sánchez | Desarrollador | • Desarrolla funcionalidades del frontend (React/Vite) y backend (FastAPI). • Realiza code review de las historias de usuario de sus compañeros. • Participa activamente en las ceremonias Scrum. • Contribuye a las pruebas manuales de las funcionalidades implementadas. |

I. Firmas

| Nombre / Función | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Juan José Forero MartínProduct Owner | Juan Jose Forero | 10/03/2026 |
| Harold Ricardo Alvarado LeandroScrum Master | Harold Alvarado | 10/03/2026 |
| Andrés Santiago Daza QuintanaDesarrollador | Andres Daza | 10/03/2026 |
| Anthony Alejandro González SánchezDesarrollador |  | 10/03/2026 |
| Docente Gerencia InformáticaAutorizador |  | 10/03/2026 |