🐾

Historias de Usuario

PetCare

# Resumen del Proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Duración |  |
| Metodología | Scrum |
| Total sprints | 4 sprints |
| Total historias | 16 historias de usuario en 5 épicas |
| Total Story Points | 77 SP |

# Roles del Sistema

| Rol | Descripción |
| --- | --- |
| Usuario | Puede ver y filtrar el listado de servicios disponibles. También puede crear perfiles para mascotas con los cuales solicita los servicios, y/o crear un perfil profesional para proveer servicios. Puede solicitar servicios, gestionar mascotas y dejar reseñas de los servicios que se efectuaron. |
| Administrador | Accede al dashboard para ver métricas generales y gestionar (activar/desactivar) cuentas de usuarios y proveedores. |

# Épicas del Proyecto

| # | Épica | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gestión de Usuarios | Manejo completo de identidad y acceso. Incluye registro con autenticación. |
| 2 | Gestión de Servicios | Funcionalidad central de la plataforma. Permite a los proveedores publicar y administrar sus servicios, y a los usuarios consultarlos. |
| 3 | Perfiles y Búsqueda | Creación y gestión de perfiles de mascotas y perfiles profesionales de proveedores, junto con búsqueda avanzada. |
| 4 | Solicitudes, calificaciones y estadísticas | Flujo completo de solicitud, aceptación y calificación de servicios entre usuarios y proveedores. Visualización de historial de servicios e indicadores de desempeño. |
| 5 | Panel Administrativo | Herramientas de gestión para el administrador. |

# Plan de Sprints

## Sprint 1

| ID | Historia | Épica | Prioridad | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Registro de usuario | Gestión de Usuarios | Alta | 5 |
| HU-02 | Inicio de sesión | Gestión de Usuarios | Alta | 3 |
| HU-08 | Creación y edición de perfil profesional | Perfiles y Búsqueda | Alta | 5 |
| HU-07 | Creación y edición de perfil de mascota | Perfiles y Búsqueda | Alta | 5 |
| Total Story Points: |  |  |  | 18 |

## Sprint 2

| ID | Historia | Épica | Prioridad | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-05 | Crear servicio | Gestión de Servicios | Alta | 5 |
| HU-04 | Visualizar servicios | Gestión de Servicios | Alta | 5 |
| HU-06 | Administrar servicios | Gestión de Servicios | Media | 8 |
| HU-09 | Búsqueda y visualización de perfiles profesionales | Perfiles y Búsqueda | Alta | 5 |
| Total Story Points: |  |  |  | 23 |

## Sprint 3

| ID | Historia | Épica | Prioridad | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-10 | Solicitud de servicio | Solicitudes, calificaciones y estadísticas | Alta | 8 |
| HU-11 | Aceptación y gestión de solicitudes | Solicitudes, calificaciones y estadísticas | Alta | 5 |
| HU-12 | Calificación y reseñas de servicios | Solicitudes, calificaciones y estadísticas | Alta | 5 |
| HU-14 | Historial y estadísticas del proveedor | Solicitudes, calificaciones y estadísticas | Media | 5 |
| HU-13 | Historial de servicios solicitados | Solicitudes, calificaciones y estadísticas | Media | 5 |
| Total Story Points: |  |  |  | 28 |

## Sprint 4

| ID | Historia | Épica | Prioridad | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-15 | Dashboard administrativo | Panel Adm. e Historial | Media | 3 |
| HU-16 | Gestión de usuarios | Panel Adm. e Historial | Media | 3 |
| HU-03 | Recuperar Contraseña | Gestión de Usuarios | Media | 2 |
| Total Story Points: |  |  |  | 8 |

# Resumen Total de Story Points por Sprint

| Sprint | Descripción | Story Points |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Registro, inicio de sesión y creación/edición de perfiles para los usuarios. | 18 |
| Sprint 2 | Creación, visualización y administración de servicios. Búsqueda y visualización de perfiles profesionales. | 23 |
| Sprint 3 | Gestión de solicitudes y aceptación de servicios, calificación de servicios, e historial de servicios. | 28 |
| Sprint 4 | Panel Admin, gestión de usuarios y recuperación de contraseña. | 8 |
| TOTAL |  | 77 |

# Detalle de Historias de Usuario por Épica

## Gestión de Usuarios

| HU-01. Registro de usuario o proveedor [Alta] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint: Sprint 1 | Story Points: 5 | Épica: Gestión de Usuarios |
| Descripción: Como usuario quiero registrarme en la plataforma para acceder a las funcionalidades tanto para proveer de servicios como para contratar servicios. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación |  |  |  |
| 1. El formulario de registro muestra campos: nombre, apellido, correo, teléfono, contraseña. Si el usuario quiere autenticarse con una cuenta de Google al final puede seleccionar un botón para registrarse con Google. |  |  |  |
| 2. Firebase Authentication crea la cuenta con el correo y contraseña. |  |  |  |
| 3. Si el correo ya existe, se muestra un mensaje de error claro al usuario. |  |  |  |
| 4. La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres. |  |  |  |

| HU-02. Inicio de sesión [Alta] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint: Sprint 1 | Story Points: 3 | Épica: Gestión de Usuarios |
| Descripción: Como usuario quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña mediante Firebase Authentication para acceder a mi cuenta de forma segura. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación |  |  |  |
| 1. El formulario de login muestra campos de correo y contraseña. |  |  |  |
| 2. Firebase Authentication valida las credenciales correctamente. |  |  |  |
| 3. Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error específico. |  |  |  |
| 4. Al iniciar sesión exitosamente, el usuario es redirigido según su rol. Los usuarios van al listado de servicios (se dispone de opciones para acceder al perfil de usuario, perfil profesional si ha creado el perfil profesional, servicios en donde están las solicitudes realizadas e historial de servicios solicitados, y un panel de solicitudes de servicios si tiene perfil profesional). El administrador va al dashboard, en donde también puede acceder a la opción de gestionar usuarios. |  |  |  |
| 5. La sesión persiste si el usuario cierra y vuelve a abrir el navegador. |  |  |  |
| 6. Existe la opción de cerrar sesión desde cualquier pantalla. |  |  |  |

| HU-03. Recuperar contraseña [Media] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint: Sprint 4 | Story Points: 2 | Épica: Gestión de Usuarios |
| Descripción: Como usuario quiero recibir un correo de recuperación de contraseña mediante Firebase Authentication para acceder nuevamente a mi cuenta si la olvido. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación |  |  |  |
| 1. Existe un enlace 'Olvidé mi contraseña' visible en la pantalla de login. |  |  |  |
| 2. El usuario ingresa su correo electrónico y solicita el restablecimiento. |  |  |  |
| 3. Firebase Authentication envía el correo de recuperación automáticamente. |  |  |  |
| 4. Se muestra un mensaje de confirmación indicando que el correo fue enviado. |  |  |  |
| 5. Si el correo no está registrado, se muestra un mensaje de error. |  |  |  |

## Gestión de Servicios

| HU-04. Visualizar servicios [Alta] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint: Sprint 2 | Story Points: 5 | Épica: Gestión de Servicios |
| Descripción: Como usuario quiero ver el listado de servicios disponibles para mascotas en Tunja filtrando por tipo para encontrar fácilmente lo que necesito. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación |  |  |  |
| 1. La pantalla principal muestra todos los servicios activos almacenados. |  |  |  |
| 2. Cada tarjeta de servicio muestra: nombre del perfil profesional que lo ofrece, descripción del servicio, tipo, precio, dirección(es) de atención y cantidad de servicios realizados. |  |  |  |
| 3. Desde la tarjeta de servicio también se puede acceder al perfil profesional de quien ofrece el servicio haciendo click al icono de la imagen del perfil profesional. |  |  |  |
| 4. En la tarjeta debe haber un botón para contratar el servicio. Si el usuario no ha iniciado sesión debe aparecer un mensaje en el que indique que debe iniciar sesión. Si el usuario inició sesión, pero no tienen perfiles de mascotas debe aparecer un mensaje en el que indique que debe crear un perfil para la mascota. |  |  |  |
| 5. Existe un filtro por tipo de servicio (Baño, Corte, Paseo, etc.), y por nombre de proveedor. |  |  |  |
| 6. Si no hay servicios disponibles, se muestra un mensaje indicándolo. |  |  |  |
| 7. La pantalla es accesible sin necesidad de iniciar sesión. |  |  |  |
| 8. Se pueden combinar filtros (tipo de servicio + nombre de proveedor) simultáneamente. |  |  |  |
| 9. Los resultados de búsqueda muestran el número de reseñas y la calificación promedio de cada proveedor, y se puede desplegar las reseñas. |  |  |  |
| 10. El listado se actualiza en tiempo real si un proveedor publica un nuevo servicio. |  |  |  |

| HU-05. Crear servicio [Alta] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint: Sprint 2 | Story Points: 5 | Épica: Gestión de Servicios |
| Descripción: Como proveedor quiero publicar un nuevo servicio indicando el tipo, descripción y precio para que los usuarios en Tunja puedan encontrarlo. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación |  |  |  |
| 1. El formulario de creación tiene campos: tipo de servicio, descripción y precio. |  |  |  |
| 2. El campo tipo de servicio ofrece las opciones: Baño y secado, Corte de pelo, Corte de uñas, Paseo de mascotas, Cuidado a domicilio. |  |  |  |
| 3. El servicio se guarda en la DB, con estado activo y vinculado al perfil profesional. |  |  |  |
| 4. Solo los usuarios que hayan creado el perfil profesional pueden acceder al formulario de creación. Por lo que desde la pestaña de perfil profesional se puede crear el servicio. |  |  |  |
| 5. El servicio aparece inmediatamente en el listado público después de crearse. |  |  |  |
| 6. Todos los campos son obligatorios y se validan antes de guardar. |  |  |  |

| HU-06. Administrar servicios [Media] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint: Sprint 2 | Story Points: 8 | Épica: Gestión de Servicios |
| Descripción: Como proveedor quiero gestionar la información de los servicios que ya publiqué para mantener mis datos actualizados en la plataforma. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación |  |  |  |
| 1. El proveedor puede ver una lista de sus propios servicios publicados. |  |  |  |
| 2. Cada servicio tiene tres botones para editar, eliminar y desactivar/activar. Este es accesible solo para el proveedor dueño. |  |  |  |
| 3. Cuando se selecciona el botón de editar, aparece un formulario de edición viene precargado con los datos actuales del servicio. |  |  |  |
| 4. Al guardar la edición, se actualiza el documento con la nueva información. |  |  |  |
| 5. Un proveedor no puede editar, eliminar o desactivar/activar servicios de otro proveedor. |  |  |  |
| 6. Se muestra confirmación visual cuando la edición se guarda exitosamente. |  |  |  |
| 7. Antes de eliminar o desactivar/activar un servicio aparece un mensaje de confirmación para evitar las acciones accidentales. |  |  |  |
| 8. Al confirmar el mensaje de desactivar/activar, el servicio se elimina o se desactiva/activa en la DB. |  |  |  |
| 9. El servicio desaparece inmediatamente del listado público si es eliminado. Y si es desactivado/activado se muestra su estado actual. |  |  |  |

## Perfiles y Búsqueda

| HU-07. Creación y edición de perfil de mascota [Alta] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint: Sprint 1 | Story Points: 5 | Épica: Perfiles y Búsqueda |
| Descripción: Como dueño de mascotas quiero crear y/o editar el perfil de mis mascotas con su información básica para que los proveedores puedan conocer sus necesidades específicas. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación |  |  |  |
| 1. El formulario de perfil de mascota incluye campos: nombre, imagen (link), especie, raza, edad (fecha de nacimiento), peso (en Kg), descripción física y notas especiales. |  |  |  |
| 2. El dueño puede agregar múltiples mascotas a su cuenta. |  |  |  |
| 3. La información de la mascota se guarda en la DB vinculando los datos al usuario. |  |  |  |
| 4. El dueño puede editar o eliminar el perfil de cualquiera de sus mascotas. |  |  |  |
| 5. Se muestra confirmación visual al eliminar o actualizar el perfil. |  |  |  |
| 6. La información del perfil de mascota es visible para el proveedor al recibir una solicitud de servicio. |  |  |  |

| HU-08. Creación y edición de perfil profesional [Alta] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint: Sprint 1 | Story Points: 5 | Épica: Perfiles y Búsqueda |
| Descripción: Como proveedor quiero crear y editar mi perfil profesional con información de mi negocio/persona, experiencia y servicios para generar confianza en los clientes. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación |  |  |  |
| 1. El formulario de perfil profesional incluye: foto de perfil (link), imágenes adicionales (hasta 5, cada una tiene un campo de link de la imagen y detalle de la imagen), nombre de la empresa/persona, descripción del perfil, años de experiencia (fecha de inicio - fin opcional), certificaciones (cada certificación va con el nombre y el link a la certificación) y dirección(es) de atención con información de ciudad. |  |  |  |
| 2. El proveedor puede actualizar su información en cualquier momento. |  |  |  |
| 3. La información del perfil profesional es visible públicamente para todos los usuarios. |  |  |  |
| 4. Se valida que los campos obligatorios (nombre, descripción, y al menos una dirección) estén completos. |  |  |  |
| 5. Los cambios al perfil se reflejan inmediatamente en el listado de servicios. |  |  |  |

| HU-09. Búsqueda y visualización de perfiles profesionales [Alta] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint: Sprint 2 | Story Points: 5 | Épica: Perfiles y Búsqueda |
| Descripción: Como usuario quiero buscar servicios por tipo o nombre y ver el perfil completo de cada proveedor para tomar una decisión informada al elegir un servicio. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación |  |  |  |
| 1. Al hacer clic en la foto del proveedor de un servicio (en la búsqueda de servicios), se muestra el perfil completo del proveedor. |  |  |  |
| 2. El perfil del proveedor muestra: descripción, servicios (con calificación promedio y reseñas), fotos, y demás información del proveedor. |  |  |  |
| 3. La búsqueda funciona en tiempo real sin necesidad de recargar la página. |  |  |  |

## Solicitudes, calificaciones y estadísticas

| HU-10. Solicitud de servicio [Alta] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint: Sprint 3 | Story Points: 8 | Épica: Solicitudes y Calificaciones |
| Descripción: Como usuario quiero solicitar un servicio a un proveedor especificando la mascota, fecha y detalles adicionales para agendar la atención de manera formal. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación |  |  |  |
| 1. Al hacer click en el botón de contratar servicio (en una tarjeta en la búsqueda de servicios), aparece el formulario de solicitud de servicio. |  |  |  |
| 2. El formulario de solicitud incluye: fecha deseada, hora, dirección de atención (según las que tiene el proveedor), mascota y notas adicionales. |  |  |  |
| 3. El usuario puede seleccionar una de sus mascotas registradas al hacer la solicitud. |  |  |  |
| 4. La solicitud se guarda en la DB con estado 'pendiente'. |  |  |  |
| 5. El proveedor recibe notificación visual de la nueva solicitud en su panel de servicios. |  |  |  |
| 6. El usuario puede ver el estado de sus solicitudes (pendiente, aceptada, rechazada, completada). |  |  |  |
| 7. No se puede realizar una solicitud si no hay sesión activa. |  |  |  |
| 8. Un proveedor no puede solicitar un servicio a sí mismo. |  |  |  |

| HU-11. Aceptación y gestión de solicitudes [Alta] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint: Sprint 3 | Story Points: 5 | Épica: Solicitudes y Calificaciones |
| Descripción: Como proveedor quiero ver, aceptar o rechazar las solicitudes de servicio recibidas para organizar mi agenda de trabajo de manera eficiente. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación |  |  |  |
| 1. El proveedor tiene un panel con todas sus solicitudes organizadas por estado. |  |  |  |
| 2. El proveedor puede aceptar o rechazar cada solicitud con un solo clic. |  |  |  |
| 3. Al aceptar o rechazar, el estado de la solicitud se actualiza en tiempo real. |  |  |  |
| 4. El usuario recibe notificación visual del cambio de estado de su solicitud. |  |  |  |
| 5. El proveedor puede marcar una solicitud aceptada como 'completada' al finalizar el servicio. |  |  |  |
| 6. El proveedor puede agregar una nota al aceptar o rechazar una solicitud. |  |  |  |

| HU-12. Calificación y reseñas de servicios [Alta] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint: Sprint 3 | Story Points: 5 | Épica: Solicitudes y Calificaciones |
| Descripción: Como usuario quiero calificar y dejar una reseña sobre el servicio recibido para ayudar a otros usuarios a tomar mejores decisiones. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación |  |  |  |
| 1. El usuario puede calificar un servicio de 1 a 5 estrellas solo si la solicitud está marcada como 'completada'. |  |  |  |
| 2. El formulario de reseña incluye la calificación numérica y un campo de comentario de texto. |  |  |  |
| 3. La reseña se guarda asociada al servicio, al proveedor, y al cliente. |  |  |  |
| 4. La calificación promedio del proveedor se actualiza automáticamente al recibir nuevas reseñas. |  |  |  |
| 5. Las reseñas son visibles públicamente en el perfil del proveedor. |  |  |  |

| HU-13. Historial de servicios solicitados [Media] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint: Sprint 3 | Story Points: 5 | Épica: Panel Adm. e Historial |
| Descripción: Como usuario quiero ver el historial completo de servicios que he solicitado y sus estados para hacer seguimiento de mis interacciones en la plataforma. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación |  |  |  |
| 1. El usuario puede acceder a una sección 'Mis solicitudes' con el historial completo. |  |  |  |
| 2. Cada registro muestra: nombre del proveedor, tipo de servicio, fecha, mascota y estado. |  |  |  |
| 3. El historial se ordena por fecha de solicitud de más reciente a más antiguo. |  |  |  |
| 4. El usuario puede filtrar el historial por estado (pendiente, aceptada, completada, rechazada). |  |  |  |
| 5. Desde el historial, el usuario puede acceder directamente a dejar una reseña en solicitudes completadas. |  |  |  |
| 6. Se muestra el número total de servicios utilizados por el usuario. |  |  |  |

| HU-14. Historial y estadísticas del proveedor [Media] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint: Sprint 3 | Story Points: 5 | Épica: Panel Adm. e Historial |
| Descripción: Como proveedor quiero ver el historial de todos los servicios prestados y estadísticas de mi desempeño para analizar y mejorar mi negocio. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación |  |  |  |
| 1. El proveedor accede a una sección 'Mis servicios prestados' con el historial completo. |  |  |  |
| 2. Cada registro muestra: nombre del usuario, mascota, tipo de servicio, fecha y calificación. |  |  |  |
| 3. Se muestran estadísticas clave: total de servicios completados, calificación promedio y servicios por mes. |  |  |  |
| 4. El proveedor puede filtrar el historial por rango de fechas o tipo de servicio. |  |  |  |
| 5. Se visualiza una gráfica simple de servicios por mes para ver tendencias. |  |  |  |
| 6. Se muestran los ingresos estimados basados en los servicios completados. |  |  |  |

## Panel Adm.

| HU-15. Dashboard administrativo [Media] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint: Sprint 4 | Story Points: 3 | Épica: Panel Adm. e Historial |
| Descripción: Como administrador quiero ver en el dashboard el número total de usuarios, proveedores activos y servicios publicados para tener una visión general del estado de la plataforma. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación |  |  |  |
| 1. El dashboard sólo es accesible para cuentas con rol 'administrador'. |  |  |  |
| 2. Se muestra el total de usuarios registrados. |  |  |  |
| 3. Se muestra el total de proveedores activos. |  |  |  |
| 4. Se muestra el total de servicios publicados. |  |  |  |
| 5. Se muestra el total de solicitudes realizadas y su distribución por estado. |  |  |  |
| 6. Si un usuario sin rol de administrador intenta acceder, es redirigido al inicio. |  |  |  |
| 7. Los datos se actualizan cada vez que se carga la página. |  |  |  |

| HU-16. Gestión de usuarios (admin) [Media] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint: Sprint 4 | Story Points: 3 | Épica: Panel Adm. e Historial |
| Descripción: Como administrador quiero ver el listado de todos los usuarios y proveedores registrados y poder desactivar cuentas para mantener la integridad del contenido. |  |  |  |
| Criterios de Aceptación |  |  |  |
| 1. El panel muestra una tabla con todos los usuarios: nombre, correo, rol y estado. |  |  |  |
| 2. El administrador puede desactivar una cuenta cambiando el campo 'activo’. |  |  |  |
| 3. Un usuario desactivado no puede iniciar sesión en la plataforma. |  |  |  |
| 4. Se puede buscar usuarios por nombre o correo desde el panel. |  |  |  |
| 5. Los cambios de estado se reflejan inmediatamente en la tabla. |  |  |  |