|  | 🐾 PetCare Plan de Gestión de las Comunicaciones Proyecto: Plataforma de Servicios para Mascotas – MVP CÓDIGO PGC-PC-001; VERSIÓN 1.0; FECHA Mayo 2026; ESTADO Activo. |
| --- | --- |

|  | 01 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO |
| --- | --- |

| Nombre del proyecto | Plataforma PetCare – Servicios para Mascotas |
| --- | --- |
| Organización | Escuela de Ingeniería de Sistemas – UPTC, Tunja, Colombia |
| Metodología de desarrollo | Scrum (sprints de 3 semanas) |
| Duración del proyecto | Marzo – Junio 2026 (4 Sprints) |
| Scrum Master | Harold Ricardo Alvarado Leandro |
| Product Owner | Juan José Forero Martín |
| Equipo de desarrollo | Andres Santiago Daza Quintana · Anthony Alejandro González Sánchez |
| Repositorio documental | https://github.com/PetCare-Pt/documentaci-n |
| Repositorio de código | https://github.com/PetCare-Pt |
| Herramienta de gestión | GitHub Projects + WhatsApp + Google Meet |

|  | 02 PROPÓSITO Y ALCANCE DEL PLAN |
| --- | --- |

|  | 2.1 Propósito |
| --- | --- |

El Plan de Gestión de las Comunicaciones del proyecto PetCare establece el marco formal para planificar, estructurar, ejecutar y controlar todas las comunicaciones del equipo durante el ciclo de vida del proyecto. Su objetivo es garantizar que la información correcta llegue a las personas correctas, en el momento oportuno y a través del canal adecuado.

Este documento es un entregable formal del proyecto y forma parte del repositorio documental oficial del equipo en GitHub.

|  | 2.2 Alcance |
| --- | --- |

- Cubre todas las comunicaciones internas del equipo Scrum (dailies, plannings, reviews, retrospectivas).

- Incluye las comunicaciones externas con el docente evaluador (sponsor académico).

- Contempla la comunicación con usuarios piloto durante el despliegue del MVP.

- Define los canales, frecuencias, responsables y procedimientos de escalamiento.

- Aplica durante los 4 sprints del proyecto: Sprint 1 (Mar 2026) – Sprint 4 (Jun 2026).

|  | 03 IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS |
| --- | --- |

La siguiente tabla identifica a todos los interesados del proyecto PetCare, su rol y sus necesidades de comunicación. El nivel de interés determina la frecuencia e intensidad de las comunicaciones dirigidas a cada grupo.

| ID | Interesado | Rol | Interés | Necesidades de comunicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-01 | Harold Ricardo Alvarado | Scrum Master / Backend | Alta | Seguimiento diario del sprint, bloqueos técnicos, decisiones de arquitectura Firebase. |
| INT-02 | Juan José Forero Martín | Product Owner / Frontend | Alta | Validación de historias de usuario, priorización del backlog, aceptación de entregables. |
| INT-03 | Andres Santiago Daza | Desarrollador / UI-UX | Alta | Coordinación de tareas de diseño e implementación frontend. |
| INT-04 | Anthony Alejandro González | Desarrollador / QA | Alta | Reporte de pruebas, integración y calidad del código. |
| INT-05 | Docente – Gerencia Informática | Evaluador / Sponsor académico | Media | Revisión de avances, entregables de sprints, documentación del proyecto. |
| INT-06 | Usuarios piloto (dueños de mascotas) | Usuario final | Baja | Retroalimentación sobre usabilidad durante el despliegue del MVP. |
| INT-07 | Proveedores de servicios piloto | Usuario final proveedor | Baja | Retroalimentación sobre gestión de servicios y solicitudes en la plataforma. |

|  | 04 MATRIZ DE COMUNICACIONES |
| --- | --- |

La matriz de comunicaciones describe todos los eventos de comunicación del proyecto: su frecuencia, duración, audiencia, responsable, canal utilizado y propósito. Es la referencia principal para el equipo en cuanto a qué comunicar, cuándo y cómo.

| ID | Evento / Comunicación | Frecuencia | Duración | Audiencia | Responsable | Canal | Propósito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COM-01 | Daily Standup | Diaria (L-V) 10:00 AM | ~15 min | Equipo completo | Scrum Master | WhatsApp / Google Meet | Avance, bloqueos y plan del día. |
| COM-02 | Sprint Planning | Inicio de cada sprint | 1–2 horas | Equipo completo | Scrum Master | Google Meet | Definición del Sprint Goal, selección de HUs y asignación de tareas. |
| COM-03 | Sprint Review | Fin de cada sprint | 1 hora | Equipo + Docente | Product Owner | Google Meet / presencial | Demo del incremento funcional al docente evaluador. |
| COM-04 | Sprint Retrospective | Fin de cada sprint | 45 min | Equipo completo | Scrum Master | Google Meet | Análisis del proceso: qué salió bien, qué mejorar, acciones. |
| COM-05 | Refinamiento del Backlog | Mitad del sprint | 30 min | Equipo completo | Product Owner | WhatsApp / GitHub | Clarificación de HUs pendientes, estimación y criterios de aceptación. |
| COM-06 | Reporte de avance semanal | Semanal (viernes) | Asíncrono | Equipo → Docente | Scrum Master | Correo electrónico | Resumen del progreso, SP completados, riesgos identificados y próximos pasos. |
| COM-07 | Gestión de incidencias y bloqueos | Según necesidad | Inmediato | Quien detecta → SM | Quien detecta | WhatsApp (urgente) GitHub Issues | Reporte de bloqueos técnicos, bugs críticos o dependencias sin resolver. |
| COM-08 | Comunicación con usuarios piloto | Por sprint (al final) | Variable | PO → Usuarios | Product Owner | Formulario / WhatsApp | Recopilación de retroalimentación sobre usabilidad del MVP. |
| COM-09 | Actualización del repositorio documental | Por entregable | Asíncrono | Equipo → Repositorio | Scrum Master | GitHub (push/PR) | Publicación de actas, RFPs, lecciones aprendidas y documentación técnica. |
| COM-10 | Notificación de despliegues | Cada despliegue | Inmediato | SM → Equipo | Scrum Master | WhatsApp | Aviso de nueva versión desplegada en Firebase Hosting para pruebas. |

|  | 05 CANALES Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN |
| --- | --- |

A continuación se describen los canales y herramientas oficiales del proyecto, su propósito, frecuencia de uso y audiencia objetivo. El equipo se compromete a utilizar exclusivamente estos canales para las comunicaciones del proyecto.

| ID | Canal / Herramienta | Descripción y uso | Frecuencia | Audiencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH-01 | WhatsApp (Grupo equipo) | Comunicación rápida, informal y urgente entre los 4 integrantes del equipo. Bloqueos, avisos de despliegues, coordinación de dailies. | Inmediata (< 1 hora) | Equipo interno |
| CH-02 | Google Meet | Reuniones formales de sprint (planning, review, retrospective) y sincronización técnica de mayor duración. Se graban cuando es necesario. | Programada (24h de aviso) | Equipo + Docente |
| CH-03 | GitHub Issues & Projects | Gestión del backlog, tareas técnicas, reporte de bugs y seguimiento del avance por sprint. Tablero Kanban visible para todos los interesados. | Asíncrona (diaria) | Equipo completo |
| CH-04 | GitHub (repositorio documental) | Publicación y versionamiento de todos los documentos del proyecto: actas, RFPs, lecciones aprendidas, plan de comunicaciones. | Por entregable | Equipo + Docente |
| CH-05 | Correo electrónico | Canal formal para comunicaciones con el docente evaluador: reportes semanales de avance, envío de propuestas y notificaciones oficiales. | Semanal / según necesidad | Equipo → Docente |
| CH-06 | Firebase Console | Monitoreo en tiempo real de la infraestructura: logs, métricas de uso, errores de Cloud Functions y estado del despliegue. | Continuo (monitoreo) | SM + Dev Backend |
| CH-07 | Formulario / Encuesta (Google Forms) | Recopilación de retroalimentación de usuarios piloto al final de cada sprint donde se despliega una nueva funcionalidad del MVP. | Por sprint | PO → Usuarios piloto |

|  | 06 PROTOCOLO DE ESCALAMIENTO |
| --- | --- |

El siguiente protocolo define los niveles de escalamiento para situaciones que requieren atención especial: bloqueos técnicos, cambios de alcance, incidencias en producción y conflictos de equipo. Cada nivel incluye el responsable inicial, el procedimiento a seguir y el canal de comunicación correspondiente.

| Nivel | Tipo de situación | Responsable inicial | Procedimiento | Canal de escalamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NIV-1 | Bloqueo técnico puntual | Cualquier desarrollador | El desarrollador intenta resolver de forma autónoma. Si no resuelve en 2 horas, escala al Scrum Master. | WhatsApp directo al SM. Registro en GitHub Issues con etiqueta 'blocked'. |
| NIV-2 | Bloqueo que afecta el sprint goal | Scrum Master | El SM coordina con el equipo una solución en el mismo día. Si afecta el alcance del sprint, notifica al Product Owner. | Daily Standup o reunión de emergencia vía Google Meet. |
| NIV-3 | Cambio de alcance o prioridad del backlog | Product Owner | El PO evalúa el impacto con el SM. Si implica modificar el Sprint Goal, se convoca una reunión extraordinaria del equipo. | Google Meet + actualización del backlog en GitHub Projects. |
| NIV-4 | Incidencia crítica en producción / Firebase | Scrum Master + Backend Dev | SM y desarrollador backend atienden la incidencia con prioridad máxima. Si no se resuelve en 4 horas, se notifica al docente. | WhatsApp urgente + revisión en Firebase Console + reporte por correo al docente. |
| NIV-5 | Conflicto entre miembros del equipo | Scrum Master | El SM media el conflicto en privado. Si persiste, se lleva a la Retrospectiva o se escala al docente evaluador. | Conversación directa. Si persiste: reunión con docente. |

|  | 07 GESTIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| --- | --- |

|  | 7.1 Repositorio documental |
| --- | --- |

Todos los documentos formales del proyecto se publican y versionan en el repositorio GitHub oficial del equipo:

- URL: https://github.com/PetCare-Pt/documentaci-n

- Estructura de carpetas: docs/sprints/ · docs/startup/ · docs/adquisiciones/ · docs/lecciones/ · docs/historias/

- Control de versiones: cada documento incluye número de versión, fecha y autor en su encabezado.

- Acceso: repositorio público, visible para el docente evaluador y cualquier interesado.

|  | 7.2 Catálogo de documentos del proyecto |
| --- | --- |

| ID | Documento | Frecuencia | Responsable | Ubicación | Código |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-01 | Actas de Sprint Planning | Por sprint (inicio) | Scrum Master | GitHub (docs/sprints/) | PGC-PC / Acta-SprintX |
| DOC-02 | Actas de Sprint Review | Por sprint (cierre) | Scrum Master | GitHub (docs/sprints/) | REV-SprintX |
| DOC-03 | Actas de Retrospectiva | Por sprint (cierre) | Scrum Master | GitHub (docs/retros/) | RETRO-SprintX |
| DOC-04 | Sprint Backlog | Por sprint | Product Owner | GitHub Projects | BACKLOG-SprintX |
| DOC-05 | Lecciones Aprendidas | Por sprint / cierre | Scrum Master | GitHub (docs/lecciones/) | LA-PC-001 |
| DOC-06 | Plan de Gestión de Comunicaciones | Una vez / actualizable | Scrum Master | GitHub (docs/startup/) | PGC-PC-001 |
| DOC-07 | Request for Proposal (RFP) | Por adquisición | Scrum Master | GitHub (docs/adquisiciones/) | RFP-PC-2026-001 |
| DOC-08 | Historias de usuario | Por sprint / refinamiento | Product Owner | GitHub (docs/historias/) | HU-XX |
| DOC-09 | Reportes semanales al docente | Semanal | Scrum Master | Correo + GitHub | RPT-SemanaXX |

|  | 08 RESTRICCIONES Y SUPUESTOS |
| --- | --- |

Restricciones del plan de comunicaciones

✖ El equipo no dispone de herramientas de gestión de proyectos de pago (Jira, Confluence); toda la gestión se realiza en GitHub Projects y herramientas gratuitas.

✖ Las reuniones de Google Meet dependen de la disponibilidad de conexión a internet de los integrantes en Tunja, Colombia.

✖ El docente evaluador no participa en las dailies; solo recibe reportes semanales y asiste a las Sprint Reviews.

✖ No existe un canal de comunicación formal 24/7 con el proveedor de infraestructura (Firebase / Google Cloud); las incidencias se gestionan vía consola y documentación oficial.

✖ Las comunicaciones con usuarios piloto son voluntarias e informales; no se garantiza respuesta en tiempos definidos.

Supuestos del plan de comunicaciones

✔ Todos los integrantes del equipo tienen acceso continuo a WhatsApp y correo electrónico durante el horario laboral (8:00 AM – 6:00 PM, L-V).

✔ El repositorio documental en GitHub (https://github.com/PetCare-Pt/documentaci-n) estará disponible durante toda la duración del proyecto.

✔ El docente evaluador revisará los entregables en el repositorio dentro de los 5 días hábiles posteriores a su publicación.

✔ Los integrantes del equipo responderán mensajes de WhatsApp relacionados con el proyecto en un máximo de 2 horas durante horario laboral.

✔ Google Meet se usará como plataforma principal para reuniones formales; en caso de fallo, se utilizará como alternativa una llamada grupal de WhatsApp.

|  | 09 MÉTRICAS DE EFECTIVIDAD DE LAS COMUNICACIONES |
| --- | --- |

Para garantizar que el plan de comunicaciones está siendo efectivo, el equipo monitoreará las siguientes métricas durante cada sprint:

- Asistencia a dailies: se espera ≥ 90% de participación del equipo en los standup diarios.

- Cumplimiento del reporte semanal: el reporte debe enviarse al docente todos los viernes sin excepción.

- Tiempo de respuesta en WhatsApp: respuesta a mensajes del equipo en ≤ 2 horas en horario laboral.

- Publicación de actas: las actas de planning, review y retrospectiva deben publicarse en GitHub dentro de las 24 horas posteriores a cada reunión.

- Documentos en repositorio: el 100% de los entregables documentales deben estar en GitHub antes de la Sprint Review correspondiente.

- Bloqueos resueltos: el 100% de los bloqueos reportados deben tener un plan de acción registrado en GitHub Issues dentro del mismo día laboral.

|  | 10 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO |
| --- | --- |

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró | Harold Ricardo Alvarado L. | ________________________ | Mayo 2026 |
| Revisó | Juan José Forero Martín | ________________________ | Mayo 2026 |
| Aprobó | Docente – Gerencia Informática (UPTC) | ________________________ | Mayo 2026 |

PetCare – PGC-PC-001  ·  Plan de Gestión de las Comunicaciones  ·  Escuela de Ingeniería de Sistemas – UPTC Tunja  ·  Versión 1.0  ·  Mayo 2026